表5：2009年后核准并需在2013年后续建项目一览表

| 序号 | 项目主体 | 核准建设内容 | 建设地点 | 核准文号 | 项目进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆明明良汇江水泥制造有限公司 | 昆明工信委2010年核准建设2500吨/日熟料新型干法水泥生产线项目。 | 宜良县 阳宗海 | 昆工信〔2010〕442号 | 已完成项目总投资80% |
| 2 | 云南昆明奕标水泥有限公司 | 省工信委2013年1月核准建设4000吨/日熟料新型干法水泥生产线项目。 | 寻甸县 金所工业 园区 | 云工信技创〔2013〕14号 | 已完成项目总投资25% |
| 3 | 云南富源国华水泥有限公司 | 原省经委2008年11月核准建设2000吨/日熟料新型干法水泥生产线，但因土地问题2次延期核准建设时间。 | 富源县 中安镇 | 云工信技创〔2012〕217号 | 已完成项目总投资35% 转富源远东金源水泥公司调整建设 |
| 4 | 马龙县天恒工业有限公司 | 省工信委2012年11月核准建设3000吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 马龙县 旧县镇 | 云工信技创〔2012〕983号 | 已完成项目总投资15% |
| 5 | 云南澄江冶钢集团有限公司 | 省工信委2011年12月核准建设2500吨/日水泥熟料新型干法生产线项目。 | 玉溪市 澄江县 | 云工信技创〔2011〕734号 | 已完成项目总投资25% |
| 6 | 元江栋梁水泥有限责任公司 | 省工信委2012年2月核准建设2500吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 玉溪市 元江县 澧江镇 | 云工信技创〔2012〕56号 | 已完成项目总投资35% |
| 7 | 云南省江川县水泥厂 | 省工信委2011年核准建设2000吨/日熟料新型干法水泥生产线项目。 | 玉溪市 江川县 | 云工信技创〔2011〕216号 | 已完成项目总投资10% |
| 8 | 红河天宝水泥有限公司 | 原省经委2008年核准建设2500吨/日水泥熟料生产线技改项目。 | 红河州 泸西县 | 云经技术〔2008〕400号 | 已完成项目总投资95% |
| 9 | 绿春县共达水泥有限公司 | 省工信委2012年11月核准建设2000吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 绿春县 大水沟乡 | 云工信技创〔2012〕1015号 | 已完成项目总投资60% |
| 10 | 文山海螺水泥有限责任公司 | 省工信委2013年核准建设二条5000吨/日熟料新型干法水泥生产线项目。 | 文山州 砚山县 平远镇 | 云工信规划〔2013〕102号 | 已完成项目总投资65% |
| 11 | 大理怀宝经贸有限责任公司 | 省工信委2012年核准建设3000吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 大理州 祥云县 祥城镇 | 云工信技创〔2012〕934号 | 已完成项目总投资25% 转让建云公司调整建设 |
| 12 | 华润水泥（弥渡）有限公司 | 省工信委2012年8月核准建设4000吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 弥渡县 寅街镇 蔡家地 | 云工信技创 〔2012〕744号 | 已完成项目总投资98% |
| 13 | 彝良县毛坪水泥厂 | 省工信委2010年核准建设2500吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 昭通市 彝良县 | 云工信技创〔2010〕 690号 | 已完成项目总投资68% |
| 14 | 保山昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 省工信委2013年4月核准建设二期4000吨/日熟料新型干法水泥生产线项目。 | 保山市 施甸县 | 云工信技创〔2013〕304号 | 已完成项目总投资60% |
| 15 | 保山海螺水泥有限责任公司 | 省工信委2012年8月核准建设4500吨/日熟料新型干法水泥生产线项目。 | 保山市 隆阳区 汉庄镇 | 云工信技创〔2012〕735号 | 已完成项目总投资90% |
| 16 | 景谷泰毓建材有限公司 | 省工信委2012年11月核准建设建设3000吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 普洱市 景谷县 正兴镇 | 云工信技创〔2012〕1032号 | 已完成项目总投资15% 转让红狮水泥建设 |
| 17 | 澜沧三环水泥有限公司 | 省工信委2012年4月核准建设3000吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 普洱市 澜沧县 勐朗镇 | 云工信技创〔2012〕241号 | 已完成项目总投资95% |
| 18 | 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | 省工信委2013年5月核准其利用1号线矿山、土地及公辅设施，集中再建设2号线4000吨/日新型干法水泥熟料生产线项目。 | 普洱市 宁洱县 | 云工信技创〔2013〕406号 | 已完成项目总投资35% |
| 19 | 凤庆县习谦水泥有限责任公司 | 省工信委2013年核准由昆钢水泥建材集团承接技改建设4000吨/日熟料新型干法水泥生产线项目。 | 临沧市 凤庆县 | 云工信技创〔2013〕445号 | 已完成项目总投资54% |
| 20 | 拉法基瑞安（临沧）水泥有限公司 | 省工信委2009年核准建设2000吨/日新型干法水泥熟料生产线技改项目。 | 临沧市 耿马县 | 云工信〔2009〕418号 | 已完成项目总投资90% |
| 21 | 云南乔瑞集团畹町乔瑞水泥有限公司 | 省发改委2009年核准建设2500吨/日熟料新型干法水泥生产线项目。 | 瑞丽市 畹町 经开区 | 省发改工业〔2009〕2201号 | 已完成项目总投资35% |
| 22 | 盈江昆钢榕全水泥有限公司 | 省工信委2011年核准建设2000吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 盈江县 弄璋镇 | 云工信技创〔2011〕34号 | 已完成项目总投资80% |
| 23 | 盈江县允罕水泥有限责任公司 | 省工信委2013年核准在淘汰小旋窑基础上异地搬迁技改建设4000吨/日新型干法水泥熟料生产线技改项目。 | 德宏州 盈江县 | 云工信技创〔2013〕455号 | 已完成项目总投资15% |
| 24 | 景洪市滇王水泥有限公司（元江永发（景洪）实业有限公司） | 省发改委2009年9月核准并于2012年11月延期到2013年9月建设2000吨/日熟料新型干法水泥项目。 | 版纳州 景洪市 景哈乡 | 云发改工业〔2009〕1977号、〔2012〕851号 | 办理征地拆迁并已完成项目总投资10% |
| 25 | 怒江鼎业房地产开发有限责任公司 | 省发改委2009年核准建设2500吨/日熟料新型干法水泥生产线，但因土地变更延误，2013年省发改委批准延期核准建设时间。 | 省发改委2013年6月批准延期 | 云发改产业〔2013〕 435号 | 已完成项目总投资10%土地调整影响进度 |
| 26 | 云南倘甸昆钢水泥有限公司 | 省工信委2012年批复（云工信技创〔2012〕668号）在淘汰机立窑生产线基础上建设2500吨/日熟料新型干法水泥生产线项目前期工作。 | 昆明倘甸 | 完成前期工作待核准但已开工建设 | 已完成项目总投资30% |
| 27 | 丽江巨龙交通能源投资有限公司 | 省发改委2010年批复（产业〔2010〕670号）淘汰机立窑基础上技改建设2500吨/日熟料新型干法水泥生产线项目前期工作。 | 丽江市 宁蒗县 | 完成前期工作待核准但已开工建设 | 已完成项目总投资75% |
| 28 | 怒江昆钢水泥有限公司 | 2011年省工信委批准淘汰怒江州水泥厂10万吨机立窑基础上延期技改建设2500吨/日熟料新型干法水泥生产线项目开展前期工作。 | 怒江州 泸水县 | 完成前期工作待核准但已开工建设 | 已完成项目总投资80% |
| 29 | 威信得云建材有限责任公司 | 省工信委2011年批准（技创〔2011〕710号）关闭县域内2条机立窑生产线基础上技改建设2500吨/日新型干法水泥熟料生产线项目前期工作。 | 昭通市 威信县 | 完成前期工作待核准但已开工建设 | 已完成项目总投资20% |
| 30 | 普洱昆钢嘉华水泥有限公司 | 省工信委2012年批复调整淘汰镇沅宏源水泥机立窑装置基础上技改建设4000吨/日熟料新型干法水泥生产线项目开展前期工作。 | 普洱市 镇沅县 | 完成前期工作待核准但已开工建设 | 已完成项目总投资35% |
| 31 | 迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司 | 省工信委2012年批复淘汰原鸿达公司15万吨小型干法窑基础上技改建设2500吨/日熟料新型干法水泥生产线项目开展前期工作。 | 迪庆州香格里拉县 | 完成前期工作待核准但已开工建设 | 已完成项目总投资25% |
| 32 | 富源县老厂宏发水泥厂 | 省工信委2013年核准建设年产60万吨水泥粉磨站技改项目。 | 富源县 中安镇 | 云工信技创〔2013〕97号 | 已完成项目总投资95% |
| 33 | 保山西庄建材实业有限责任公司 | 保山市降阳区工信局2012年10月备案利用原年产30万吨粉磨基础技改建设年产60万吨粉磨站项目。 | 保山市 隆阳区 | 备案项目编码125305023121217 | 已完成项目总投资95% |
| 34 | 玉溪新平永发新型建材有限公司 | 省工信委2012年批复年产70万吨水泥粉磨站建设项目开展前期工作。 | 玉溪市 新平县 | 完成前期工作待核准但已开工建设 | 已完成项目总投资95% |
| 35 | 景洪建峰水泥有限公司 | 省工信委2012年批复利用原20万吨粉磨站公辅设施技改建设年产60万吨水泥粉磨站建设项目开展前期工作。 | 版纳州 景洪市 嘎洒镇 | 完成前期工作待核准但已开工建设 | 已完成项目总投资95% |
| 36 | 临沧苏靖水泥有限公司 | 省发改委2012年7月批准开展年产60万吨水泥粉磨生产线技改项目前期工作。 | 临沧市 云县 | 完成前期工作待核准但已开工建设 | 已完成项目总投资95% |
| 37 | 宣威市雄业水泥制造有限公司 | 省工信委2012年4月批准（技创〔2012〕285号）开展年产60万吨水泥粉磨站技改项目。 | 宣威市 洛水镇 | 完成前期工作待核准但已开工建设 | 已完成项目总投资95% |

注：2009年9月26日后，省级投资主管部门核准（含待核）需在2013年之后续建的32条熟料新型干法水泥生产线，水泥熟料年产能2895万吨（其中待核已建6条，产能495万吨）。6个粉磨站项目（其中待核已建4个）基本建成，水泥粉磨能力370万吨。